《工程概论》期末模拟卷（二）

全考点覆盖版 · 概念定义强化 · 含参考答案

说明：本卷按照“概念、定义为主，含两道计算题”的复习方向设计，题量略大于普通期末卷，目的是最大范围覆盖 PPT 中可能出现的考点。建议先独立完成，再对照答案查漏补缺。

满分：100 分；建议时间：90 分钟。

# 一、单项选择题（每题 1 分，共 30 分）

1. 工程概论课程强调解决“复杂工程问题”的能力，其核心不是只会技术，而是要能够综合考虑技术、经济、伦理、法律、标准和环境等因素。这说明复杂工程问题具有哪种特点？

A. 单一技术性

B. 综合约束性

C. 完全确定性

D. 无需经济回报

2. 科学、技术、工程三者的关系中，较准确的说法是：

A. 科学重在发现规律，技术重在形成方法，工程重在现实约束下建成有用系统

B. 科学只关注成本，工程只关注公式

C. 技术等同于工程，二者没有区别

D. 工程不需要科学和技术支撑

3. 产品开发全周期中，通常位于“系统设计”之后、“测试与改进”之前的阶段是：

A. 规划阶段

B. 概念阶段

C. 详细设计阶段

D. 回收阶段

4. 产品开发绩效通常不包括下列哪一项？

A. 产品质量

B. 产品成本

C. 开发时间

D. 专利有效期

5. 系统可以看作一种处理和转换机构，其基本关系可表示为：

A. Y = F(X)

B. P = F/A

C. NPV = 0

D. ROI = C/P

6. “丁谓修宫”案例体现的系统思想主要是：

A. 将取土、运输、清理废墟割裂处理

B. 只关注局部最优

C. 统筹多个问题，实现一举多得

D. 完全不考虑工期

7. 系统分析的基本要素不包括：

A. 问题

B. 模型

C. 方案

D. 个人偏好

8. 霍尔三维结构方法较适合处理：

A. 机理较清楚、可建模的硬系统问题

B. 完全无法表达的问题

C. 只依靠直觉的问题

D. 无需目标的问题

9. 切克兰德方法论的特点是：

A. 只追求数学最优解

B. 用概念模型代替数学模型，用满意解代替最优解

C. 只用于机械加工问题

D. 完全忽视人的主观认识

10. WSR 方法论中的 W、S、R 分别指：

A. 物理、事理、人理

B. 工作、系统、风险

C. 目标、成本、进度

D. 法律、伦理、标准

11. 伦理的基本含义是：

A. 只处理经济利润问题

B. 处理人与人、人与社会、人与自然关系时应遵循的规则

C. 单纯的技术规范

D. 项目经理的个人喜好

12. 工程伦理中应放在首位的是：

A. 企业利润

B. 公众安全、健康和福祉

C. 项目速度

D. 工程师个人荣誉

13. 挑战者号事故反映出的工程伦理问题不包括：

A. 公共安全被忽视

B. 工程师警告被管理层忽视

C. 风险沟通不足

D. 项目完全没有技术因素

14. 法律效力等级中，具有最高效力的是：

A. 宪法

B. 行政法规

C. 地方性法规

D. 部门规章

15. 下列关于法律、法规、规章的说法正确的是：

A. 法律由拥有立法权的国家机关依照程序制定

B. 规章的效力一定高于法律

C. 规范性文件都等同于宪法

D. 地方规章高于行政法规

16. 知识产权的典型特征包括：

A. 独占性、地域性、时效性

B. 永久性、无偿性、无限制性

C. 共享性、无地域性、无期限性

D. 不确定性、偶然性、不可保护性

17. 我国发明专利、实用新型专利、外观设计专利的保护期限通常分别为：

A. 20 年、10 年、10 年

B. 10 年、20 年、10 年

C. 5 年、10 年、20 年

D. 均为 50 年

18. 标准按约束力可分为：

A. 国际标准和国家标准

B. 技术标准和管理标准

C. 强制性标准和推荐性标准

D. 文件标准和样品标准

19. GB/T 通常表示：

A. 强制性国家标准

B. 推荐性国家标准

C. 企业内部标准

D. 地方性法规

20. 可持续发展的经典定义强调：

A. 只满足当代人需要

B. 只保护自然，不发展经济

C. 既满足当代人需要，又不危及后代人满足其需要

D. 只追求 GDP 增长

21. 工程经济分析的基本原则不包括：

A. 资金时间价值原则

B. 现金流量原则

C. 多方案比较优选原则

D. 只看技术先进性原则

22. 已发生且不可回收的支出称为：

A. 机会成本

B. 沉没成本

C. 边际贡献

D. 应急储备

23. 在资金时间价值中，P、F、A 通常分别表示：

A. 现值、终值、年金

B. 利润、费用、资产

C. 价格、固定成本、活动

D. 概率、频数、平均值

24. 下列属于动态经济评价指标的是：

A. 静态投资回收期

B. ROI

C. NPV

D. 简单利润率

25. 内部收益率 IRR 的含义是：

A. 使 NPV 等于 0 的折现率

B. 固定成本与变动成本之比

C. 项目总投资额

D. 现金流入总额

26. 敏感性分析的局限是：

A. 能找出敏感因素

B. 能分析因素变化对指标的影响

C. 不能说明不确定因素发生概率

D. 可用于风险识别

27. 亏损产品是否停产或转产，短期经济决策的核心依据之一是：

A. 边际贡献与可避免固定成本

B. 只看账面利润

C. 只看产品名称

D. 只看历史投资额

28. 项目的本质定义是：

A. 为创造独特产品、服务或成果而进行的临时性工作

B. 永久重复的日常运营

C. 没有目标的活动

D. 只由一个人完成的作业

29. 项目管理五大过程组包括：

A. 启动、规划、执行、监控、收尾

B. 设计、制造、销售、服务、回收

C. 伦理、法律、标准、经济、环境

D. 范围、质量、成本、利润、专利

30. 项目范围管理的核心是：

A. 做且只做为完成项目所需的全部工作

B. 尽可能扩大项目范围

C. 不记录需求

D. 只控制成本不控制工作内容

# 二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 项目管理十大知识领域包括综合、范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购和________管理。

2. 项目的三项基本约束是范围、时间和________。

3. 正式承认项目存在并赋予项目经理权力的文件是________。

4. WBS 的中文名称是________结构。

5. 活动定义通常是在 WBS 的________基础上进一步分解形成活动清单。

6. 关键路径是项目网络图中决定项目________总工期的路径。

7. 项目章程通常属于________过程组的重要成果。

8. 成本管理四个过程包括规划成本管理、估算成本、制定预算和________成本。

9. 成本基准是经过批准且按________分配的项目预算。

10. 挣值管理 EVM 是将范围、________和资源测量值综合起来评价项目绩效的方法。

11. 项目质量管理三个过程是规划质量管理、管理质量和________质量。

12. PDCA 循环包括计划、执行、检查和________。

13. 六西格玛 DMAIC 包括界定、度量、分析、改进和________。

14. 七种基本质量工具中，用于分析问题原因的是________图，又称鱼骨图。

15. 帕累托图体现的基本思想是________法则。

16. 项目风险既包括消极威胁，也包括积极________。

17. 风险管理七个过程的最后一个过程是________风险。

18. 风险登记册用于记录已识别风险的来源、特征、分析结果和________措施。

19. 标准化的目标是在既定范围内获得最佳________，促进共同效益。

20. 可持续发展的三个基本原则包括公平性原则、持续性原则和________性原则。

# 三、判断改错题（每题 1 分，共 10 分）

1. 项目生命周期和项目管理五大过程组是完全相同的概念。

2. 系统分析只需要定性描述，不需要模型和评价。

3. 切克兰德方法更适合目标不清、难以建模的软系统问题。

4. 工程伦理评价只需要在产品发布之后进行。

5. 法律法规是工程活动必须遵守的最低边界。

6. 推荐性标准在任何场景下都绝对没有约束作用。

7. 静态投资回收期不考虑资金时间价值。

8. NPV 大于等于 0 时，通常说明方案在经济上可以接受。

9. 项目成本控制只需要监督花了多少钱，不需要分析这些支出完成了多少工作。

10. 项目风险无法完全消除，但可以识别、分析、应对和监督。

# 四、名词解释（每题 3 分，共 15 分）

1. 系统分析

答：________________________________________________________________________________

2. 工程伦理

答：________________________________________________________________________________

3. 标准化

答：________________________________________________________________________________

4. 项目章程

答：________________________________________________________________________________

5. WBS

答：________________________________________________________________________________

# 五、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 简述系统分析的基本要素。

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. 简述工程师职业伦理规范的主要内容。

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. 简述项目质量管理的三个主要过程，并说明 PDCA 循环的含义。

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

# 六、计算题（每题 5 分，共 10 分）

计算题 1：投资回收期与净现值

某工程项目初始投资为 1200 万元，建设期初一次投入。投产后 5 年内每年净现金流量及 10% 折现系数如下。基准投资回收期 Pc = 4 年。要求：（1）计算静态投资回收期 PBT；（2）计算 NPV；（3）判断项目是否可行。

| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净现金流量/万元 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 10% 折现系数 | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 |

计算题 2：盈亏平衡与目标利润

某产品固定成本总额为 180 万元，单位售价为 80 元，单位变动成本为 50 元，设计年生产能力为 10 万件。要求：（1）计算盈亏平衡产量；（2）计算盈亏平衡销售收入；（3）若目标利润为 60 万元，计算实现目标利润所需销售量。

# 参考答案与查漏提示

建议先完成试卷再看本部分。答案中的表述尽量采用考试可直接书写的形式。

## 一、单项选择题答案

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | C | D | A | C | D | A | B | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | D | A | A | A | A | C | B | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | B | A | C | A | C | A | A | A | A |

## 二、填空题答案

1. 干系人

2. 成本

3. 项目章程

4. 工作分解

5. 工作包

6. 最短

7. 启动

8. 控制

9. 时段

10. 进度

11. 控制

12. 处理/行动

13. 控制

14. 因果

15. 80/20

16. 机会

17. 监督

18. 应对

19. 秩序

20. 共同

## 三、判断改错题答案

1. 错。项目生命周期是项目从开始到结束的阶段划分；五大过程组是项目管理活动的逻辑分类，二者不是完全相同概念。

2. 错。系统分析需要明确问题、目标、模型、方案、评价和决策主体，既可定性也可定量。

3. 对。切克兰德方法适合软系统、不良结构问题，强调调查学习、概念模型和满意解。

4. 错。工程伦理评价应贯穿概念、规划、开发、验证、发布和生命周期全过程。

5. 对。法律法规是工程活动的最低边界，合规性是技术可行性的前提。

6. 错。推荐性标准虽非强制，但在合同约定、认证评价、行业实践中可能产生约束作用。

7. 对。静态投资回收期不考虑资金时间价值。

8. 对。NPV 大于等于 0 通常说明方案在给定折现率下经济上可接受。

9. 错。成本控制不仅要看支出，还要分析资金支出与相应完成工作的关系。

10. 对。风险不能完全消除，但可通过规划、识别、分析、应对和监督进行管理。

## 四、名词解释参考答案

1. 系统分析

系统分析是运用系统思想、系统工程原理和方法，对现实问题进行整体研究，通过明确问题、确定目标、建立模型、提出方案、评价比较和优化决策，为决策者选择合理方案提供依据的过程。

2. 工程伦理

工程伦理是研究工程活动中人与人、人与社会、人与自然关系及其道德规范的学科，关注工程活动中的安全、责任、公正、诚信、环境保护和可持续发展等问题，核心是把公众安全、健康和福祉放在首位。

3. 标准化

标准化是为了在一定范围内获得最佳秩序、促进共同效益，对现实问题或潜在问题确立共同使用和重复使用条款，并编制、发布、应用标准化文件的活动。

4. 项目章程

项目章程是正式批准项目存在的文件，记录项目目的、高层级需求、总体预算、里程碑、高层级风险、项目经理及其权责等内容，并赋予项目经理使用组织资源、开展项目活动的权力。

5. WBS

WBS 即工作分解结构，是将项目可交付成果和项目工作逐层分解为较小、较易管理的组成部分的工具，其最低层通常是工作包，可进一步转化为具体活动。

## 五、简答题参考答案

1. 系统分析的基本要素：问题、目的及目标、模型、方案、评价、决策者与系统分析人员。问题是现实状态与目标状态之间的差距；目标是系统希望达到的状态；模型是对实际系统的抽象或模拟；方案是备选解决办法；评价是按指标体系比较方案优劣；决策者和分析人员共同推动系统分析。

2. 工程师职业伦理规范主要包括：优先保障公众安全、健康与福祉；坚持诚信、公正；只在自身专业能力范围内开展工程活动；忠诚履行职业责任，正确处理利益冲突；尊重同行并促进专业发展；关注环境保护与可持续发展。工程师不能只追求技术成功和经济利益，还要承担社会责任、法律责任和伦理责任。

3. 项目质量管理包括规划质量管理、管理质量和控制质量。规划质量管理识别项目及可交付成果的质量要求和标准；管理质量把质量管理计划转化为可执行的质量活动并促进过程改进；控制质量监督和记录质量活动结果，核实可交付成果是否满足要求。PDCA 循环包括 Plan、Do、Check、Action，即计划、执行、检查、处理，体现持续改进。

## 六、计算题参考答案

计算题 1：

累计现金流量：第 1 年 -950，第 2 年 -650，第 3 年 -300，第 4 年 100，第 5 年 550。因此静态投资回收期 PBT = 3 + 300/400 = 3.75 年。

NPV = -1200 + 250×0.909 + 300×0.826 + 350×0.751 + 400×0.683 + 450×0.621 = -1200 + 227.25 + 247.8 + 262.85 + 273.2 + 279.45 = 90.55 万元。

判断：PBT = 3.75 年 <= Pc = 4 年，且 NPV = 90.55 万元 > 0，因此项目经济上可行。

计算题 2：

单位边际贡献 = 单价 - 单位变动成本 = 80 - 50 = 30 元/件。

盈亏平衡产量 QBEP = 固定成本 / 单位边际贡献 = 1,800,000 / 30 = 60,000 件。

盈亏平衡销售收入 = 60,000 × 80 = 4,800,000 元 = 480 万元。

目标利润销量 = (固定成本 + 目标利润) / 单位边际贡献 = (1,800,000 + 600,000) / 30 = 80,000 件。

# 最后查漏清单

□ 绪论与工程认识：工程、科学、技术区别；复杂工程问题；非技术因素；产品开发全周期。

□ 系统分析：系统思想、系统功能、系统分析要素、霍尔三维结构、切克兰德方法、WSR、5W1H、德尔菲、SWOT。

□ 伦理：伦理定义、工程伦理问题、人道主义、社会公正、人与自然和谐、工程师职业规范、伦理案例模板。

□ 法律法规：法的概念、效力等级、法律/法规/规章/规范性文件、知识产权、专利期限、产品开发法律责任。

□ 标准化与可持续发展：标准、规范、标准化定义；标准分类；GB 与 GB/T；可持续发展定义与三原则。

□ 工程经济：成本分类、沉没成本/机会成本、资金时间价值、PBT、ROI、NPV、IRR、敏感性分析、盈亏平衡、短期决策。

□ 项目管理：项目定义、特征、三项约束、五大过程组、十大知识领域、项目章程、干系人、范围管理、WBS、进度计划。

□ 成本管理：规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本；成本基准、项目资金需求、成本负荷图、S 曲线、挣值管理。

□ 质量管理：规划质量管理、管理质量、控制质量；TQC、六西格玛 DMAIC、PDCA、七种质量工具。

□ 风险管理：风险定义、积极/消极风险、风险类别、风险管理七过程、风险登记册、风险应对与监督。