《工程概论》期末模拟卷二

非重复考点覆盖版（直接练习版）

满分：100分    建议时间：90分钟

说明：本卷刻意避开第一套卷中已经重点考过的项目定义、三项约束、项目章程、WBS、系统分析定义、工程伦理定义、标准化定义、PBT/NPV/盈亏平衡等考点，转而覆盖PPT中其他易被忽略的概念、定义、分类、方法和细节。

# 一、单项选择题（每题1分，共25分）

1. 下列关于“工程”的理解，最符合课程观点的是：

A. 工程只是科学理论的简单应用

B. 工程是在现实约束下综合运用科学、技术、管理等知识建造人造物或系统

C. 工程只追求技术指标最高

D. 工程与经济、伦理、法律无关

2. 解决复杂工程问题的能力，核心在于：

A. 只掌握专业技术知识

B. 只会使用软件工具

C. 融合专业技术知识与非技术工程基础知识，形成面向实际应用的方案

D. 只追求成本最低

3. 产品开发绩效通常不包括下列哪一项？

A. 产品质量

B. 产品成本

C. 开发时间

D. 工程师籍贯

4. 传统产品开发模式容易出现多次返工，其主要原因是：

A. 过度强调全流程、全周期

B. 以技术为中心，忽视市场、制造、服务等全流程因素

C. 过度重视法律法规

D. 完全没有技术方案

5. 系统思想的发展过程可以概括为：

A. 科学→经验→哲学

B. 经验→哲学→科学

C. 定量→定性→思辨

D. 局部→局部→局部

6. “丁谓修宫”中挖沟、引水、填沟实现“一举而三役济”，体现的是：

A. 单目标局部优化

B. 系统整体协调与资源综合利用

C. 单纯增加成本

D. 完全依赖运气

7. 系统的整体功能不等于各部分功能的简单相加，这体现了系统的：

A. 整体性

B. 封闭性

C. 随机性

D. 静止性

8. WSR方法论中的 W、S、R 分别对应：

A. 物理、事理、人理

B. 工作、标准、风险

C. 水平、速度、资源

D. 法律、伦理、经济

9. 5W1H 分析法中的 H 指：

A. How

B. History

C. Human

D. High

10. 德尔菲法的典型特点是：

A. 匿名征询专家意见并多轮反馈

B. 只由一个人拍板

C. 只适合精确数学计算

D. 不需要专家参与

11. 伦理在中国文化中的“伦”和“理”合起来强调：

A. 生产效率

B. 人与人、人与自然、人与社会关系中应遵循的规则

C. 投资收益率

D. 法律条文数量

12. 挑战者号事故中，除技术原因外，还暴露出的突出问题是：

A. 管理层忽视工程师警告和公共安全风险

B. 项目没有任何技术问题

C. 成本完全不受限制

D. 发射天气完全正常且无风险

13. 工程伦理困境的本质通常是：

A. 不同价值、责任、利益之间发生冲突

B. 只有计算错误

C. 只有设备老化

D. 没有任何选择空间

14. 手机进网许可证案例说明：

A. 产品技术指标高就一定能上市

B. 工程产品进入市场前必须满足相应法律法规和准入要求

C. 合规性不影响销售

D. 许可证只用于装饰

15. 行政法规通常由下列哪一主体制定？

A. 国务院

B. 企业车间

C. 普通消费者

D. 项目团队

16. 青蒿素“专利之痛”案例主要提醒工程人员重视：

A. 知识产权布局和国际市场权利保护

B. 产品包装颜色

C. 日常考勤制度

D. 项目会议纪要

17. 下列说法正确的是：

A. 技术法规具有强制性

B. 技术规范必然等同于国家法律

C. 所有企业规范都没有约束力

D. 标准和规范完全无关

18. 标准体系表的主要作用是：

A. 系统反映一定范围内标准之间的层次、结构和关系

B. 计算项目净现值

C. 代替项目章程

D. 记录个人工资

19. 狭义成本通常指：

A. 生产成本

B. 全部社会成本

C. 所有未来机会

D. 工程师荣誉成本

20. 下列属于固定成本的是：

A. 在一定范围内不随产量增减而明显变化的成本

B. 每生产一件产品都必然增加的材料费

C. 单位产品直接材料

D. 按销售数量计算的包装费

21. 变动成本的典型特征是：

A. 总额随业务量变化而变化

B. 总额永远不变

C. 与产量无关

D. 只在项目收尾时发生

22. 年金的基本特点是：

A. 每期等额收付

B. 只发生一次现金流

C. 金额随机变化且无规律

D. 不涉及时间

23. ROI 通常用于反映：

A. 投资收益水平或资金利用效率

B. 法律效力等级

C. 质量缺陷原因

D. 进度网络逻辑关系

24. 下列哪种成本估算方法适合项目早期、资料不足时快速估算？

A. 类比估算

B. 完全实测法

C. 竣工结算法

D. 法律裁决法

25. 六西格玛改进方法的 DMAIC 中，M 表示：

A. Measure 度量

B. Manage 管理

C. Market 市场

D. Milestone 里程碑

# 二、填空题（每空1分，共20分）

1. 产品开发全周期过程可包括创意、设计、规划、制造、试用、投产、使用和________等阶段。

2. 产品开发绩效常从产品质量、产品成本、开发时间、开发成本和________五个方面衡量。

3. 系统通常由若干相互联系、相互作用的________组成。

4. 系统思想的发展过程可概括为经验到哲学再到________。

5. WSR方法论包括物理、________和人理三个方面。

6. 5W1H中的5W通常指Why、What、Who、When和________。

7. 德尔菲法强调匿名征询专家意见，并经过多轮反馈逐步形成________。

8. 伦理学也称道德哲学，其使命是确定________。

9. 挑战者号事故中，直接技术原因之一是固体火箭助推器________密封圈失效。

10. 任何工程活动都必须在法律框架内进行，________是技术可行性的前提。

11. 法规一般包括行政法规、地方性法规、民族自治地方及经济特区法规等；规章由具有规章制定权的________机关制定。

12. 技术法规与技术规范的重要区别在于技术法规具有________性。

13. 可持续发展的基本原则一般包括公平性原则、持续性原则和________原则。

14. 不可再生资源的利用速度不应超过可持续替代品的________速度。

15. 生产成本通常包括直接材料、直接人工和________费用。

16. 成本按性态可分为固定成本和________成本。

17. 项目成本估算中，应急储备用于应对“________—未知”风险。

18. 管理储备用于应对项目范围中不可预见的工作，即“________—未知”风险。

19. 成本累积曲线常呈现为________曲线，可用于成本控制和整体进度控制。

20. 全面质量管理强调全员、全过程、全组织参与，以________为主，而不是只依赖事后检查。

# 三、判断改错题（每题1分，共10分）

1. 工程方案只要技术上能实现，就不需要考虑经济、法律、伦理和环境约束。（    ）

2. 产品满足相关标准和规范通常是进入市场的重要前提。（    ）

3. 技术规范和技术法规完全相同，都必然具有强制性。（    ）

4. 在相关范围内，固定成本总额通常保持相对稳定，但单位固定成本会随产量增加而下降。（    ）

5. 变动成本总额通常随产量或业务量增加而增加。（    ）

6. 类比估算简单快速，适用于早期估算，但准确性通常低于详细估算。（    ）

7. 管理储备是成本基准的一部分，可以随意动用，不需要变更控制。（    ）

8. 成本累积曲线中实际支出偏离成本基线，一定说明项目发生严重问题。（    ）

9. 控制图中点落在控制界限之外或呈现异常趋势，通常说明过程可能异常。（    ）

10. 定性风险分析主要是对风险概率、影响等进行评估并排序，以便确定优先级。（    ）

# 四、名词解释（每题3分，共15分）

1. 复杂工程问题能力

答：______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. 系统工程

答：______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. 德尔菲法

答：______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. 技术法规

答：______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. 成本基准

答：______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# 五、简答题（每题5分，共20分）

1. 简述科学、技术与工程三者的区别与联系。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. 简述产品开发全周期思想，并说明为什么传统“以技术为中心”的开发模式容易导致返工。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. 简述工程产品开发中进行法律法规约束分析的基本思路。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. 简述常见成本估算方法及其适用场景，并说明应急储备与管理储备的区别。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# 六、计算题（每题5分，共10分）

计算题1：资金时间价值

某同学计划3年后购买学习设备，预计需要20000元。若年利率为5%，按复利计算。

要求：

（1）若现在一次性存入一笔钱，至少应存入多少元？（给定5%、3年现值系数为0.864）

（2）若从每年年末等额存入一笔钱，连续存3年，3年后达到20000元，每年应存入多少元？（给定5%、3年年金终值系数为3.153）

计算题2：项目进度网络与关键路径

某项目活动及紧前关系如下表。要求计算各路径工期，确定关键路径和项目最短工期。

| 活动 | 紧前活动 | 工期/天 |
| --- | --- | --- |
| A | — | 3 |
| B | A | 4 |
| C | A | 2 |
| D | B | 5 |
| E | B、C | 3 |
| F | D、E | 4 |

# 参考答案与查漏解析

## 一、单项选择题答案

1.B  2.C  3.D  4.B  5.B  6.B  7.A  8.A  9.A  10.A  11.B  12.A  13.A  14.B  15.A  16.A  17.A  18.A  19.A  20.A  21.A  22.A  23.A  24.A  25.A

## 二、填空题答案

1. 回收；2. 开发能力；3. 要素；4. 科学；5. 事理。

6. Where；7. 共识；8. 道德法则；9. O型环；10. 合规性。

11. 行政；12. 强制；13. 共同性；14. 开发；15. 制造。

16. 变动；17. 已知；18. 未知；19. S；20. 预防。

## 三、判断改错题答案

1. 错。工程方案除技术可行外，还要考虑经济、伦理、法律、标准和环境等约束。

2. 对。

3. 错。技术规范规定产品、过程或服务应满足的技术要求；技术法规具有强制性。

4. 对。

5. 对。

6. 对。

7. 错。管理储备不属于成本基准，动用后需通过变更控制更新成本基准。

8. 错。偏差是一种警告信号，需要查明原因，但不一定说明工作必然发生问题。

9. 对。

10. 对。

## 四、名词解释参考答案

1. 复杂工程问题能力

指能够将专业技术知识与非技术工程基础知识相融合，设计出满足社会需求、符合内外部约束、面向实际应用且具有产生经济回报可能的解决方案的能力。

2. 系统工程

指从系统整体出发，综合运用自然科学、社会科学、工程技术、管理科学和数学方法，对复杂系统进行规划、研究、设计、制造、试验和使用的一种组织管理技术。

3. 德尔菲法

又称专家调查法，是通过匿名方式多轮征询专家意见，并对意见进行统计、反馈和修正，逐步形成较一致判断的方法，常用于预测和决策。

4. 技术法规

指直接提供技术要求的法规，或者引用、包含标准、技术规范或实践准则中技术要求的法规。与普通技术规范相比，技术法规具有强制性。

5. 成本基准

指经过批准且按时间段分配的项目预算，用作与实际成本结果进行比较的依据。使用挣值管理时，成本基准也可作为绩效测量基准的重要组成部分。

## 五、简答题参考答案

1. 科学、技术与工程的区别与联系

科学主要回答“是什么、为什么”，追求发现客观规律；技术主要回答“怎么做”，把科学原理转化为方法、工艺和工具；工程主要回答“如何在现实约束下建成有用的人造物或系统”，需要综合科学、技术、经济、伦理、法律、标准、管理和环境等因素。三者相互联系：科学提供原理，技术提供手段，工程实现应用。

2. 产品开发全周期思想与传统模式问题

产品开发全周期思想要求从创意、设计、规划、制造、试用、投产、使用到回收等全过程考虑产品问题，不只关注研发阶段。传统开发模式往往以技术方案为中心，忽视市场需求、制造可行性、安装维护、法律合规、标准规范、经济回报和用户体验，导致后期发现问题后返工，增加开发成本和时间。

3. 法律法规约束分析基本思路

首先进行产品概念分析，明确产品类别、用途、使用场景和全生命周期活动；其次检索与产品设计、生产、销售、使用、维护、回收相关的法律法规和规范性文件；再次识别其中的强制性、禁止性、义务性、惩罚性要求；最后进一步查找支撑这些要求的强制性标准、技术法规和准入制度，并把合规要求转化为设计与管理约束。

4. 成本估算方法及储备区别

常见成本估算方法包括专家判断、类比估算、参数估算、自下而上估算和三点估算。类比估算适合项目早期快速估算；参数估算适合有统计数据和可量化参数的重复性工作；自下而上估算适合范围明确、要求精确的规划后期；三点估算适合存在不确定性的活动。应急储备用于应对已识别风险中的“已知—未知”，通常包含在成本基准中；管理储备用于应对不可预见的“未知—未知”，不包含在成本基准中，但属于项目总预算的一部分。

## 六、计算题参考答案

计算题1：资金时间价值

（1）现值 P = F × (P/F,5%,3) = 20000 × 0.864 = 17280 元。

（2）年金 A = F / (F/A,5%,3) = 20000 / 3.153 ≈ 6343.16 元。

答：现在一次性至少应存入17280元；若每年年末等额存入，则每年约存6343.16元。

计算题2：项目进度网络与关键路径

可能路径：A-B-D-F，工期 = 3 + 4 + 5 + 4 = 16 天。

可能路径：A-B-E-F，工期 = 3 + 4 + 3 + 4 = 14 天。

可能路径：A-C-E-F，工期 = 3 + 2 + 3 + 4 = 12 天。

最长路径为 A-B-D-F，因此关键路径是 A-B-D-F，项目最短工期为16天。

## 本卷查漏清单

1. 是否能区分科学、技术、工程？

2. 是否能说出产品开发绩效五指标和全周期思想？

3. 是否理解系统整体性、系统思想发展和丁谓修宫案例？

4. 是否掌握WSR、5W1H、德尔菲法等方法论？

5. 是否知道伦理困境、挑战者号事故中的管理与伦理问题？

6. 是否能区分法律、法规、规章、规范性文件、技术规范和技术法规？

7. 是否理解标准体系表、标准制定实施检索的意义？

8. 是否能掌握成本分类、固定成本、变动成本、年金和ROI？

9. 是否能区分应急储备与管理储备、成本基准与总预算？

10. 是否会用控制图、因果图、直方图、散点图等质量工具？

11. 是否理解TQC、六西格玛DMAIC、质量测量指标？

12. 是否会进行资金时间价值计算和关键路径计算？